THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN CẤU HÌNH THIẾT BỊ |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | Lê Duy Linh Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Phạm Thị Sâm | cloudphamthisam@gmail.com | 0905831159 |
| Thành viên trong đội | Phạm Quang Vinh | quangvinh290304@gmail.com | 0384202530 |
|  | Võ Văn Huân | hunhunhun231@gmail.com | 0397199215 |
|  | Trần Văn Quảng | quangtranvan361@gmail.com | 0399029653 |
|  | Nguyễn Khương Long | khuonglong24@gmail.com | 0339935702 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN CẤU HÌNH THIẾT BỊ |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Phạm Thị Sâm |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Thị Sâm | 10/03/2026 | Bản nháp |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lê Duy Linh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Phạm Thị Sâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Phạm Quang Vinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Văn Huân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Quảng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Khương Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	6

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	7

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	9

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1.	Định nghĩa Scrum	10

3.1.1.	Mô tả Scrum	10

3.1.2. The Artifacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2.	Kế hoạch tổng thể	12

3.3.	Quản lý tổ chức	13

3.3.1.	Nguồn nhân lực	13

3.3.2.	Phi nhân lực	14

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v...

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | Node.js | https://nodejs.org/en/docs |
| 4 | ReactJS | https://react.dev/ |
| 5 | MySQL | https://dev.mysql.com/doc/ |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, nhu cầu mua sắm linh kiện máy tính và xây dựng cấu hình phù hợp với mục đích sử dụng của người dùng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, đa số người dùng, đặc biệt là những người không có nhiều kiến thức chuyên sâu về phần cứng, thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn linh kiện tương thích, tối ưu hiệu năng và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, người dùng còn phải cân nhắc đến yếu tố ngân sách để lựa chọn cấu hình phù hợp, dẫn đến việc so sánh và lựa chọn linh kiện trở nên phức tạp hơn. Các hệ thống bán linh kiện hiện nay chủ yếu chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, chưa hỗ trợ tư vấn cấu hình một cách thông minh và cá nhân hóa cho từng người dùng, dẫn đến trải nghiệm mua sắm chưa thực sự hiệu quả.

- Trước thực trạng đó, việc xây dựng một hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tư vấn cấu hình thiết bị là cần thiết. Hệ thống không chỉ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn các linh kiện phù hợp mà còn đề xuất các cấu hình tối ưu dựa trên nhu cầu như học tập, làm việc hay chơi game, đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng tài chính của người dùng. Việc ứng dụng AI còn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính tự động hóa và giảm thiểu sai sót trong quá trình lựa chọn. Chính vì vậy, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Thiết kế và phát triển hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị” nhằm mang lại một giải pháp hiện đại, tiện lợi và hiệu quả cho người dùng.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị” là một hệ thống website được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm linh kiện máy tính một cách dễ dàng. Hệ thống sẽ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích nhu cầu của người dùng như học tập, làm việc, chơi game hay ngân sách từ đó đề xuất các cấu hình máy tính tương ứng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và người dùng,… giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

## Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị dựa trên một số yêu cầu của người dùng:

- Người dùng khi đăng nhập vào hệ thống có thể xem thông tin, tìm kiếm sản phẩm, và sử dụng AI của hệ thống để nhận gợi ý cấu hình phù hợp với nhu cầu,… trong khi quản trị viên có toàn quyền quản lý và đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

- Công nghệ thực hiện:

- Ngôn ngữ:  Javascript, Typescript

- Framework: Node.js (backend), React.js (frontend).

- Cơ sở dữ liệu: MySql.

- Công nghệ tích hợp: AI tư vấn, Thanh toán VNPay

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một hệ thống bán linh kiện máy tính trực tuyến tích hợp với AI nhằm hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn và mua sắm các thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Cung cấp chức năng hiển thị, tìm kiếm và mua sắm linh kiện máy tính trên nền tảng trực tuyến.

- Xây dựng chatbot AI hỗ trợ phân tích nhu cầu người dùng và gợi ý cấu hình phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách.

- Giúp người dùng dễ dàng lựa chọn linh kiện mà không cần có nhiều kiến thức chuyên sâu.

- Tối ưu hóa quá trình tư vấn bán hàng, giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên.

- V.v…

### Hoạt động của ứng dụng

Hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình mua sắm cho phù hợp với nhu cầu người sử dụng thông qua nền tảng web. Hệ thống có 4 tác nhân chính gồm:  Khách vãng lai, Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên (Admin).

- Đối với Khách vãng lai: người dùng có thể truy cập hệ thống để xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết các linh kiện. Các thông tin này được hệ thống truy xuất từ cơ sở dữ liệu và hiển thị cho người dùng.

- Đối với Khách hàng: sau khi đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng AI để được tư vấn cấu hình phù hợp với nhu cầu, đồng thời thực hiện các chức năng như quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán… Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý và lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý.

- Đối với Nhân viên: nhân viên có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm... Khi thực hiện các thao tác, hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Quản trị viên: quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống như quản lý người dùng, phân quyền và theo dõi hoạt động hệ thống. Hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu quản trị để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với Khách vãng lai, có thể:

- Đăng ký.

- Tìm kiếm.

- Lọc sản phẩm.

- Xem sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm.

- Đối với Khách hàng, có thể:

- Đăng nhập, đăng xuất.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Tìm kiếm, lọc sản phẩm.

- Xem sản phẩm, chi tiết sản phẩm.

- Sử dụng AI tư vấn cấu hình.

- Quản lý giỏ hàng.

- Đặt hàng, thanh toán.

- Quản lý đơn hàng.

- Đánh giá sản phẩm.

- Chat với bộ phận CSKH.

- Đối với Nhân viên, có thể:

- Quản lý người dùng.

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý danh mục

- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý kho.

- Quản lý mã giảm giá.

- Hỗ trợ khách hàng.

- Thống kê báo cáo.

- Đối với Quản trị viên, có thể:

- Quản lý người dùng.

- Phân quyền hệ thống.

- Quản lý danh mục

- Quản lý hệ thống.

- V.v…

### Mô tả

Hệ thống website bán linh kiện máy tính tích hợp chatbot AI được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm linh kiện một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao trải nghiệm thông qua việc tư vấn tự động bằng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống hoạt động trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt Internet. Tùy theo vai trò, người dùng sẽ được phân quyền truy cập với các chức năng khác nhau, bao gồm: Khách vãng lai, Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên (Admin).

- Khách vãng lai có thể truy cập hệ thống để xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết các linh kiện máy tính. Điều này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về các sản phẩm trước khi thực hiện đăng ký tài khoản.

- Khách hàng sau khi đăng nhập có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng. Đặc biệt, hệ thống tích hợp chatbot AI giúp người dùng tư vấn lựa chọn linh kiện hoặc đề xuất cấu hình máy tính phù hợp với nhu cầu sử dụng như học tập, làm việc hoặc chơi game.

- Nhân viên có nhiệm vụ quản lý sản phẩm, cập nhật thông tin linh kiện, kiểm soát đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm. Các thao tác của nhân viên đều được hệ thống ghi nhận và lưu trữ nhằm phục vụ cho việc quản lý và kiểm tra sau này.

- Quản trị viên (Admin) chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, phân quyền, danh mục sản phẩm và theo dõi hoạt động của hệ thống. Admin đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh chóng, giúp người dùng dễ dàng truy xuất thông tin sản phẩm. Việc tích hợp chatbot AI không chỉ giúp nâng cao khả năng tương tác mà còn hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Typescript, Javascript.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Phạm vi hệ thống: Áp dụng cho quy mô cửa hàng bán linh kiện máy tính.

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The Artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 17/03/2026 | 20/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 3 ngày | 18/03/2026 | 20/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 5 tuần | 21/03/2026 | 25/04/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 2 tuần | 21/03/2026 | 03/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 2 tuần | 04/04/2026 | 17/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 1 tuần | 18/04/2026 | 25/04/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 5 ngày | 26/04/2026 | 30/04/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 8 ngày | 01/05/2026 | 08/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Lê Duy Linh |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Phạm Thị Sâm Võ Văn Huân Trần Văn Quảng Nguyễn Khương Long Phạm Quang Vinh |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phạm Thị Sâm |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 10-03-2026 |
| 2 | ReactJS | Frontend Development | Yes | 2 |  | 10-03-2026 |
| 3 | Node.js | Backend Development | Yes | 2 |  | 10-03-2026 |
| 4 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 10-03-2026 |
| 5 | GitHub | Source code management | Yes | 5 |  | 10-03-2026 |